| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 安全生产经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 215.00 |  | 40.69 | 40.69 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 215.00 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 促进高新区的安全生产形势稳定 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 生产经营单位执法检查率（%） |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 风险辨识（%） |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 19 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 隐患排查率（%） |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患排查率（%） |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 26 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 9 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 财政业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 330.00 |  | 30.31 | 30.31 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 330.00 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压缩建设成本，节约财政资金 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 业务数(件) |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 当年办结业务完成率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 评审业务完结及时性 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会经济稳步提升 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 29 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 9 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 城市管理业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2450.42 |  | 1828.62 | 1828.62 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2450.42 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 确保临时和派遣人员工资正常发放 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 工资发人数 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工资发放率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工资发放及时性 |  | 及时发放 |  | 及时发放 | 10 |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 25 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 8 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 城市基础设施运行维护费（一般） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 13000.00 |  | 2779.23 | 2779.23 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 13000.00 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提高供热及维修水平，保障供热及维修质量 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 供热面积、维修面积 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 供热及维修面积 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 处理及时性 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障供热及维修运行 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 28 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 9 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 城市绿化管理费（一般） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3941.00 |  | 2681.92 | 2681.92 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3941.00 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 改善城市环境 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 作业人员 |  | 100% |  | 95% | 20 |  | 17 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设施运行率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 维修时限 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 9 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市绿化水平，改善居民生活环境。 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 24 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 8 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 人才管理工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 743.00 |  | 546.03 | 546.03 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 743.00 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年组织各类招聘会 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织招聘会 |  | 100% |  | 80% | 20 |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 及时性 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决企业招工难，个人求职难问题。 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 26 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 求职人员满意度 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 8 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 文教社会事务业务费（文化） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 160.7 |  | 7.86 | 7.86 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 160.7 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现社会影响力 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 |  | 100% |  | 90% | 20 |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 任务完成率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 19 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工作任务按时完成 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 26 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 8 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 高新区不可预见处置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1000 |  | 199.32 | 199.32 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 确保园区社会和谐稳定发展 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 突发事件处置数 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 突发事件处置率 |  | 100% |  | 80% | 20 |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 综合事务管理工作完成及时性 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大舆情监测覆盖 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 26 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 9 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 机关运行经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1400 |  | 945.28 | 945.28 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1400 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障机关正常运转 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位数量 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 正常运转率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 及时率 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公需要，维持单位正常运转 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 26 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 污水处理厂运营费（一般） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 105 |  | 105 | 105 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 105 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提高人民居住环境 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 处理废水量 |  | 100% |  | 110% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 达标率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民生活居住环境 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 28 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 8 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 考古基地运营费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1360 |  | 533.79 | 533.79 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1360 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障日常工作正常运转的实现 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成服务对象个数 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 日常巡查维修及时率 |  | 100% |  | 90% | 20 |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工作完成及时率 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 25 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 9 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 规划服务运行经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 153.55 |  | 41.2 | 41.2 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 153.55 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障工作顺利开展 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 检查频次 |  | 100% |  | 95% | 20 |  | 19 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工作质量 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 19 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 9 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 问题整改落实率 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 27 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 9 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 机场处专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 97.16 |  | 88.62 | 88.62 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 97.16 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 确保机场处正常运转 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 维护路灯数 |  | 100% |  | 90% | 20 |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 路灯维修率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 路灯维修及时性 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 7 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 周边环境整洁度 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 25 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 8 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 83 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 维稳专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 500 |  | 230.57 | 230.57 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 500 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 确保高新区区内和谐稳定发展 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 突发事件处置数 |  | 100% |  | 80% | 20 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 突发事件处置率 |  | 80% |  | 100% | 20 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 综合事务管理工作完成率 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大舆情监测覆盖 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 25 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 档案存储经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 89.5 |  | 0.48 | 0.48 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 89.5 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 确保文档资料有序查阅 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 档案存储数量 |  | 100% |  | 70% | 20 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 档案存储合格率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 保障查阅时效 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作环境 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 7 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 77 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 污水处理厂运营费（基金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3700 |  | 1976.58 | 1976.58 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3700 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提高人民居住环境 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 处理废水量 |  | 100% |  | 110% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 达标率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民生活居住环境 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 28 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 8 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 燕郊高新区新冠疫苗接种超基数剂次奖补资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 51.01 |  | 17.55 | 17.55 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 51.01 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障疫情期间物资充足 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 医用口罩采购个数 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 防疫物资验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 发放及时率 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 疫情控制情况 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 24 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 7 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年春节稳岗就业补贴资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 104.76 |  | 136.29 | 136.29 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 104.76 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 促使人员流动减少，防止疫情传播，使企业生产有序、就业形势总体稳定 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 稳企补贴人数 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 助企稳岗补贴发放率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 助企稳岗补贴发放及时率 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进社会和谐稳定 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 28 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 9 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 疫情防控指挥部运行期间费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 82.13 |  | 69.72 | 69.72 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 82.13 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障指挥部工作人员做好个人防护 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造热线办公室 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 防疫物资验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 消杀工作的及时率 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 疫情控制情况 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 26 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 9 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 招商引资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 200 |  | 49.56 | 49.56 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障招商引资的确切实行的实现 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 举办招商引资活动数量（个） |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工作完成率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工作任务完成及时率 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 7 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 25 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 宣传策划中心专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 209 |  | 49.02 | 49.02 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 209 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障全区对外宣传、形象宣传、公众号运营维护管理等工作顺利完成. |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 对外宣传次数 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 实际完成率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时率 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 燕郊高新区管委会影响力社会提高 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 28 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益方满意度 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 9 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 环境卫生维护费（一般） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10982 |  | 9565.76 | 9565.76 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10982 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提升区内整体环境 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 服务范围 |  | 98% |  | 100% | 20 |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 服务质量验收合格率 |  | 95% |  | 100% | 20 |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 服务期限 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职服务，提升城市环卫水平 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 28 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城区市民满意度 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 8 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 城市容貌综合治理经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1350 |  | 696.96 | 696.96 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1350 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 确保城市管理工作正常开展 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 综合治理区域数 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工作完成及时性 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好的履职服务，提升城市整体环境面貌 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 25 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 行政审批专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 905 |  | 807.1 | 807.1 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 905 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障审批业务大厅正常运行 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 正常运转率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 费用支出时间 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 事项办结率 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 28 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 9 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 妇女联合会专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 29.52 |  | 9.57 | 9.57 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 29.52 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提高妇女权益 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参与体检人数 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 参与率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 9 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强妇女工作建设 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 28 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查满意度 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 9 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 防疫专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50 |  | 12.5 | 12.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障疫情期间物资充足 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 医用口罩采购个数 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 防疫物资验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 发放及时率 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 疫情控制情况 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 25 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 9 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 容貌改善项目（一般） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 880.4 |  | 222.15 | 222.15 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 880.4 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 促进燕郊高新区稳定发展 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建厕所数量 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完工 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 25 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 8 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 发展规划项目（一般） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2951.93 |  | 457.13 | 457.13 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2951.93 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提升燕郊整体发展水平 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 方案数量 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 方案完成率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 24 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 9 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 环保治理项目（一般） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3616.41 |  | 1199.99 | 1199.99 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3616.41 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 促进燕郊高新区稳定发展 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 日处理吨数 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完工 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 7 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 26 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 8 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年疫情防控资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100 |  | 68.5 | 68.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障疫情期间物资充足 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 医用口罩采购个数 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 防疫物资验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 发放及时率 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 7 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 疫情控制情况 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 24 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 8 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年开发区建设专项资金（奖励先进开发区部分）冀财建[2019]201号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10.25 |  | 10.25 | 10.25 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 10.25 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 促进经济发展 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 扶持企业数量 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 奖励发放覆盖率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工作按期完成 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 受扶持企业产值增加的企业数量 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 25 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 8 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 北京·三河科技装备产业推介会组织工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 59.06 |  | 59.06 | 59.06 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 59.06 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加强宣传推介三河市投资环境和发展情况 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 签约项目个数 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 推介会签约项目完成率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 推介会举办的及时性 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 28 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 8 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年开发区建设专项资金[奖励先进开发区部分]冀财建[2020]140号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 200 |  | 200 | 200 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 200 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加快科技创新建设、加快区内经济发展 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 扶持企业数量 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 奖励发放覆盖率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工作按期完成 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 受扶持企业产值增加 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 28 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年排水设施建设中央基建投资预算（冀财建【2022】71号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2210 |  | 2210 | 2210 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 2210 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 改善城市排水问题 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建管道长度 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完工及时率 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 28 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 9 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 下达2022年支持市县科技创新和科学普及专项资金（高新区发展奖励资金）的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 300 |  | 277.79 | 277.79 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 300 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加快区内经济发展，加快科技创新建设 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 扶持企业数量 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 奖励发放覆盖率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工作按期完成 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 受扶持企业产值增加 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 25 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 9 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 欧伏路升级改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1300 |  | 1300 | 1300 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 1300 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 改善周边市民出行环境 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 道路长度 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完工及时率 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 26 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 8 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 体育公园雨水管道新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1700 |  | 1700 | 1700 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 1700 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 改善周边汛期降雨压力 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 管道长度 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 19 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完工及时率 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 25 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 9 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 纬一道工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 1000 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 方便企业和居民出行 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 道路长度 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 19 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完工及时率 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 28 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群里满意度 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 燕郊科学城孤山片区基础建设及配套工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 34000 |  | 34000 | 2872.83 |  | 10 |  | 9% |  | 0.9 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 34000 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完善城市配套设施 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 道路长度 |  | 100% |  | 20% | 20 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划完工率 |  | 按时完成 |  | 完成 | 10 |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 设施完善率 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 24 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 70.9 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 燕郊高新区行宫大街改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3700 |  | 3700 | 3700 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 3700 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提高城市整体通行能力 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 道路长度 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按工期完成 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 可靠性 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 28 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 9 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 燕郊高新区潮白大街改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4600 |  | 4600 | 4600 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 4600 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提高城市整体通行能力 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 道路长度 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按工期完成 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 可靠性 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 28 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 9 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 体制改革前项目（一般） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1670.17 |  | 99.69 | 99.69 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1670.17 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 促进燕郊高新区稳定发展 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 道路长度及面积 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完工 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 26 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 9 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 教育发展项目（一般） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1495.35 |  | 158.42 | 158.42 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1495.35 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提升我区教育基础设施整体水平 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设总面积 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完工 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 26 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 文体活动项目（一般） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 74.48 |  | 9.1 | 9.1 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 74.48 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提高我区老年文体活动基础设施 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建筑总面积 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完工 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 24 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 9 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 其他基础设施建设项目（一般） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10431.74 |  | 5163.75 | 5163.75 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10431.74 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 促进燕郊高新区稳定发展 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 交通信号控制机数量 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 19 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完工 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 27 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 9 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年度部门争取上级资金奖励 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9.77 |  | 9.32 | 9.32 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.77 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提高城市生活水平 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 争取上级资金项目数量 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 争取上级资金项目资料完备率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 争取上级资金项目资金到位时间 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 26 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 留山大街改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 1500 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 改善道路现状，方便市民出行 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造长度 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完工及时率 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 28 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 9 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 冶金路改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1200 |  | 1200 | 1200 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1200 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 改善周边市民出行条件 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造长度 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完工及时率 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 28 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 9 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 燕郊高新区燕灵路改造二期工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 燕郊高新区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2100 |  | 2100 | 2100 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2100 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提高城市整体通行能力 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 道路长度 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按工期完成 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 9 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 可靠性 |  | 完成 |  | 完成 | 30 |  | 28 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 9 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |  |